**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Заместитель акима**

**района «Есиль»**

**города Нур-Султан**

**\_\_\_\_\_\_\_Е. Уахитов**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.**

**График**

**по уборке и вывозу снега ж.м. «Чубары» 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование улицы** | **Бригады** | **Ответственный**  |
| **1 участок** |
| **1** | Квадрат улиц Кабанбай батыра, Космановтов, Наркескен, Макатаева (ул. Сабит Муканова, ул. Зорге, ул. Калкаман, ЖК «Северная Корона»)  | Погрузчика – 2 ед.Самосвалов – 8 ед.Автогрейдер – 1 ед.с 01.02.2020 г. по 5.02.2020 г. | ТОО «Lego Constraction»Директор: Галимов Мерген 8701 670 47 00Мастер: Исмазов Саят 8 778 703 00 07 |
| **2 участок** |
| **2** | Квадрат улиц: пр. Кабанбай батыра, Космонавтов, Е. Тайбекова, Сарайшык (К. Еримбетова, С. Мендешев, Х. Досмухамедулы, Карашаш). | Погрузчик – 2 ед.Самосвал – 10 ед.Автогрейдер – 1 ед.с 01.02.2020 г. по 08.02.2020 г. | ТОО «Lego Constraction»Директор: Галимов Мерген 8701 670 47 00Мастер: Исмазов Саят 8 778 703 00 07 |
| **3 участок** |
| **3** | Квадрат улиц Сарайшык, Тайбекова, Косманавтов, Караоткел, Ермекова (Митченко, К. Турусов, Н. Ордасынов, Толагай). | Погрузчик – 3 ед.Самосвал – 15 ед.Автогрейдер – 1 ед.с 01.02.2020 г. по 12.02.2020 г. | ТОО «Lego Constraction»Директор: Галимов Мерген 8701 670 47 00Мастер: Исмазов Саят 8 778 703 00 07 |
| **4 участок** |
| **1** | Квадрат улиц: Наркескен, Макатаева, Косманавтов (Н. Ордасынов, Балауса, Жекебатыр, Н. Хлудова, А.Княгинин, Мерки). | Погрузчик – 2 ед.Самосвал – 8 ед.Автогрейдер – 1 ед.с 1.02.2020 г. по 10.02.2020 г. | ТОО «Lego Constraction»Директор: Галимов Мерген 8701 670 47 00Мастер: Исмазов Саят 8 778 703 00 07 |
| **5 участок** |
| **2** |  Квадрат улиц Космонавтов, Макатаева, Жауказын, Арай (Коктем, А. Маргулан, Тобылгысай, Толагай, Мирный, 3 –й микрарайон, Маржансу). | Погрузчик – 4 ед.Самосвал – 10 ед.Автогрейдер – 1 ед.с 06.02.2020 г. по 18.02.2020 | ТОО «Lego Constraction»Директор: Галимов Мерген 8701 670 47 00Мастер: Исмазов Саят 8 778 703 00 07 |
| **6 участок** |
| **3** | Квадрат улиц Караоткел, Ермекова, Сарайшык, Арай (А. Маргулан, Тобылгысай, Толагай, Маржансу, Адырна, Ай-Тансык, Кумбел, Кулагер). | Погрузчик – 5 ед.Самосвал – 15 ед.Автогрейдер – 1 ед.с 09.02.2020 г. по 20.02.2020 | ТОО «Lego Constraction»Директор: Галимов Мерген 8701 670 47 00Мастер: Исмазов Саят 8 778 703 00 07 |

**Руководитель**

**производственно-технического отдела А. Калиев**

**Главный специалист**

**производственно-технического отдела М. Нугербеков**